## Акт  №   18

От 14 августа 2014 года                                                                       г.Кореновск

По результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности, а так же эффективного и целевого использования бюджетных средств за период с 2011-2013 годы:

-Новоберезанским сельским поселением при строительстве газопровода поселка Анапского, ремонте  автомобильных дорог местного значения;

-Кореновским городским поселением при строительстве газопровода поселков Мирного, Свободного»:

- администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района;

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.2.1  плана работы Контрольно-счетной    палаты    муниципального      образования  Кореновский   район   на 2014 год,   распоряжение председателя    Контрольно-счетной    палаты    муниципального      образования  Кореновский   район   от  16 июня 2014 года   № 33-р.

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, а также средств, полученных бюджетом Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, из иных источников, предусмотренных законодательством для проведения мероприятий по строительству газопровода поселка Анапского, ремонту  автомобильных дорог местного значения.

Состав ответственных исполнителей: инспектор Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский  район  Ю.И.Милютин,  инспектор  Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район Е.В. Болобан.

Проверяемый период: с 01.01.2011г.  по  31.12.2013г.

Вопросы контрольного мероприятия:

-проверка эффективного использования средств бюджета Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, а также средств, полученных бюджетом Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, из иных источников, предусмотренных законодательством для проведения мероприятий по строительству газопровода поселка Анапского, ремонту  автомобильных дорог местного значения;

- проверка целевого использования средств бюджета Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, а также средств, полученных бюджетом Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, из иных источников, предусмотренных законодательством для проведения мероприятий по строительству газопровода поселка Анапского, ремонту  автомобильных дорог местного значения;

-проверка фактического наличия выполненных работ, оказанных услуг, поставляемых товаров, полученных в результате расходования средств бюджета Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, а также средств, полученных бюджетом Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, из иных источников, предусмотренных законодательством для проведения мероприятий по строительству газопровода поселка Анапского, ремонту  автомобильных дорог местного значения;

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16.06.2014г. по 31.07.2014г.

Характеристика объекта контрольного мероприятия:

Администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновский район  (далее      администрации Новоберезанского сельского поселения) является исполнительным органом местного самоуправления.

Администрации Новоберезанского сельского поселения осуществляет свою деятельность на основании устава.

Юридический адрес: 353156, Краснодарский край, Кореновский район, пос.Новоберезанский, ул.Пионерская, 9.

В   результате  выборочной проверки  установлено  следующее:

1. На проведение ремонта автомобильных дорог местного значения в Новоберезанском сельском поселении за период с 2011 по 2013 годы было предусмотрено 11 148 876,60 рублей, в результате проведения конкурсных мероприятий по размещению заказа получена экономия в сумме 6111,58 рублей, то есть заключено договоров по ремонту автомобильных дорог в период 2011-2013 годы на сумму 11 142 765,02 рублей.  В результате проверки установлено, что фактически принято и оплачено  работ  на сумму 11 141 010,02 рублей или 100,0 %.

Бюджетные ассигнования, использованные в ходе реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог за период 2011-2013 годы Новоберезанским сельским поселением, представлены в таблице № 1

таблица№1

| Год | Средства краевого бюджета, руб. | Средства местного бюджета, руб. | Исполнено, руб. | Неисполненные назначения, руб. | Процент исполнения,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год | 1996907,02 | 920218,00 | 2197125,00 | - | 100 |
| 2012 год | 3595098,00 | 399570,00 | 3994668,00 | - | 100 |
| 2013 год | 3806296,00 | 422921,00 | 4229217,00 | - | 100 |
| Итого | 9398301,20 | 1742709,00 | 11141010,02 |  | 100 |

В ходе проверки были рассмотрены все договора и муниципальные контракты Новоберезанского сельского поселения Кореновский район, финансируемые из бюджета поселения, а также бюджета Краснодарского края на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог в период с 2011 по 2013 г. Сведения по ним представлены в таблице № 2:

таблице № 2

| Номер и дата муниципального контракта, договора | Подрядчик | Предмет договора, муниципального контракта | Цена, руб. | Дата оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контракт от 28.06.2011 № МК-1 | ООО «РегионДорСтрой» | «Ремонт автомобильных дорог» ул. Пионерская от ул. Северной до ул. Садовой в п. Комсомольском | 993247,00 | 17.08.2011г. 21.10.2011г. |
| Контракт от 25.10.2011 № МК-101 | ЗАО «ДСУ-92» | «Текущий(ямочный)ремонт асфальтобетонного покрытия дорог» пос. Комсомольский: ул. Широкая, ул. Центральная, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Зеленая п. Новоберезанский: ул. Пионерская, ул. Широкая, ул. Восточная, ул. Центральная | 497500,00 | 23.12.2011г. |
| Контракт от 19.07.2012 № МК-2 | ООО «РегионДорСтрой» | «Ремонт автомобильных дорог» - ул. Чапаева от а/д п. Комсомольский-х. Анапский (ПК0+00) до ПК3+75 в п. Братском; - пер. Свободный от ул. Зеленой до ул. Садовой в п. Братском; - ул. Строителей от дома № 12 (ПК0+00) до ПК2+10 в п. Комсомольском; - ул. Труда от а/д Подъезд к п. песчаный до дома № 133 в п. Раздольном; - ул. Луговая от а/д п. Комсомольский- х. Анапский до дома № 25 в п. Комсомольском. | 3440115,00 | 23.08.2012г. 24.08.2012г. 11.09.2012г. |
| Контракт от 26.10.2011 № МК-5 | ООО «РегионДорСтрой» | «Ремонт автомобильных дорог» - проезд Широкого от а/д п. Комсомольский – х. Анапский до дома № 27 в п. Комсомольском; - ул. Фестивальная от ул. Мурадова до дома № 31 в п. Новоберезанском | 1233077,00 | 13.12.2011г. 29.12.2011г. |
| Контракт от 13.07.2012 № МК-1 | ООО «РегионДорСтрой» | «Ремонт проезда от ул. Строителей к дворовым территориям многоквартирных домов №2, № 4 по ул. Строительной в п. Новоберезанском. | 554553,00 | 14.08.2012г. 21.092012г. |
| Контракт от 08.07.2013г. № 0318300007713000002-0238430-01 | ООО «РегионДорСтрой» | - ремонт проезда от ул. Строительной к дворовой территории многоквартирного дома № 4 по ул. Пионерской в п. Новоберезанском; - от проезда Пионерского к дворовой территории многоквартирного дома № 5 по проезду Пионерский в п. Новоберезанском; - проезда от ул. Центральной к дворовым территориям многоквартирных дома № 13 по ул. Центральной, № 6 по проезду Пионерский в п. Новоберезанском; - проезда от ул. Ценральной к дворовым территориям многоквартирных домов № 2, № 6, № 8, № 10 по ул Пионерской в п. Новоберезанском; -проезда от ул. Дачной к дворовым территориям многоквартирных домов № 2, № 4, № 6 по ул. Дачной пос. Новоберезанском | 4229217,00 | 16.10.2013г. 07.11.2013г. |
| Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ от 04.10.2011 год №МК-92 | ЗАО «ДСУ-92» | Текущий ремонт гравийного покрытия дороги по ул.Советской пос. Новоберезанский Кореновского района | 193301,02 | 11.11.2011г. |
| Итого |  |  | 11141010,02 |  |

В ходе проверки договоров, контрактов по ремонту автомобильных дорог установлено:

- При проведении конкурсных мероприятия для заключения договоров по ремонту автомобильных дорог  соблюдались нормы Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- На момент заключения договоров, контрактов  бюджетом Новоберезанского сельского поселения предусмотрены лимиты бюджетных обязательств.

- Обязательства по договорам, контрактам по ремонту автомобильных дорог сторонами выполнены в полном объеме, нарушений по срокам выполнения работ, а также оплате выполненных работ не установлено.

По принятым и оплаченным работам проведен комиссионный осмотр выполненных  работ по ремонту автомобильных дорог, комиссией в составе:   П.С. Тыртычный – заместитель главы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района; Е.В. Швайка – начальника финансового отдела Новоберезанского сельского поселения Кореновского района; С.И. Булан – ведущий специалист администрации Новоберезанского  Кореновского района.  По результатам проведенного осмотра составлен акт №1, от 29.07.2014 года, в ходе проведения осмотра производилась фотосьемка.   В результате визуального осмотра выборочных участков отремонтированного дорожного покрытия, дефектов не установлено.

2. Строительство газопровода низкого давления поселка Анапского Новоберезанского сельского  поселения Кореновского района:

В рамках полномочий предусмотренных п. 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. N131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Новоберезанским сельским поселением поведены  мероприятия в границах поселения по газоснабжению поселка Анапского Новоберезанского сельского поселения Кореновского района.

На проведение мероприятий по газоснабжению в Новоберезанском сельском поселении в 2012 году было предусмотрено 3815290,00 рублей. В результате проведения конкурсных мероприятий по размещению заказа  сумма заключенного договора не изменилась. Договор на строительство газопровода низкого давления поселка Анапского Новоберезанского сельского  поселения Кореновского района заключен на  сумму 3815290,00 рублей.  В результате проверки установлено, что фактически принято и оплачено  работ  на сумму 3815290,00 рублей или 100,0 %.

В ходе проведения проверки по объекту «Строительстве газопровода поселка Анапского» проведены следующие мероприятия:

2.1. Осуществлен визуальный осмотр надземных частей газопроводов низкого давления поселка Анапского Новоберезанского сельского  поселения Кореновского района комиссией в составе:   П.С. Тыртычный – заместитель главы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района; Е.В. Швайка – начальника финансового отдела Новоберезанского сельского поселения Кореновского района; С.И. Булан – ведущий специалист администрации Новоберезанского  Кореновского района.  По результатам проведенного осмотра составлен акт  от 29.07.2014 года №1.   Дефектов не установлено.

2.2. В ходе проверки контракта по строительству газопровода низкого давления пос.Анапский установлено:

2.2.1. При проведении конкурсных мероприятия для заключения контракта по строительству газопровода низкого давления пос.Анапский соблюдались нормы Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.2.2. На момент заключения контракта бюджетом Новоберезанского селького поселения предусмотрены лимиты бюджетных обязательств.

2.2.3.Обязательства по контракту на строительство газопровода низкого давления пос.Анапский сторонами выполнены в полном объеме, нарушений по срокам выполнения работ, а также оплате выполненных работ заказчиком не установлено.

2.3. Проектно-сметную документацию изучал и анализировал привлеченный специалист Галяутдинов Сергей Фаридович.  Привлеченным специалистом установлено следующее: при изучении акта о приёмке выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-2 выявлено, что стоимость материалов по прайс-листам рассчитывалась по формуле: стоимость материалов, разделённая на общеотраслевой средневзвешенный индекс и умноженное на повышающий коэффициент 1.04. Обоснования применения повышающего коэффициента не представлено. Из стоимости материалов не извлечена сумма НДС.  В тоже время НДС начислен в итоговых позициях сметы, что  привело к завышению сметной стоимости на 565649,70 рублей. Выявлено расхождение базовой стоимости работ, что  привело к завышению сметной стоимости на 12790,15 рублей.

Выводы.

# Установлены следующие нарушения и недостатки:

# 1.В результате включения в сметную стоимость, стоимости материалов с НДС, необоснованного применения повышающего коэффициента, расхождение базовой стоимости работ  завышена сметная стоимость объекта на 578439,85 рублей.

Приложения к акту:

- Заключение специалиста на 8  листах.

Разъясняем, что проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе  предоставить в  Контрольно-счетную палату муниципального образования Кореновский район  возражения по акту проверки в течение десяти рабочих дней  и обратиться  с жалобой на действия (бездействия) Контрольно-счетной палаты в Совет муниципального образования Кореновский район в течение указанного срока.

Инспектор Контрольно-счетной палаты

муниципального образования Кореновский район                      Ю.И.Милютин

Инспектор Контрольно-счетной палаты

муниципального образования Кореновский район               Н.Ф.Краснокутская

Глава

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района                                                                   В.В. Шевченко