Информация

по результатам экспертно-аналитического мероприятия: экспертиза проекта постановления администрации Кореновского городского поселения Кореновского района  «Об утверждении ведомственной целевой программы проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2015 год» (Заключение от 17.10.2014 № 216).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

Проектом постановления предлагается  к  утверждению ведомственная  целевая программа проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2015 год»  в  рамках  исполнения   Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Общий объем  финансирования программы предполагается 3000,0 тыс. рублей.

1.Не представлено финансово-экономическое обоснование потребности  в необходимых ресурсах по видам и объемам работ (услуг).

2.В паспорте программы отсутствуют основные цели и задачи программы.

3.Установлено отсутствие сроков реализации программных мероприятий, что противоречит пункту 2 статьи 158 БК РФ, а также нарушает принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ), принцип адресности и целевого характера (статья 38 БК РФ).

4.В программе отсутствуют конкретные количественные параметры, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность программы.