Информация

по результатам экспертно-аналитического мероприятия: экспертиза проекта постановления администрации Кореновского городского поселения Кореновского района  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселения на 2015 год» (Заключение от 14 ноября 2014 года №  265).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее: проектом постановления предлагается к утверждению программа в рамках исполнения полномочий городского поселения, предусмотренных пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».

Согласно проекту постановления общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составит – 200,0 тыс. рублей, средства  бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных средствах не представлено.

Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика программы на следующее:

1. В разделе «4.Ресурсное обеспечение Программы» допущена техническая ошибка в объеме финансирования программы.

2. В разделе «5.Перечень программных мероприятий» мероприятия программы указаны некорректно, а именно, отсутствуют конкретные мероприятия, а  указаны только названия улиц.

3. Программой не предусмотрены сроки реализации программных мероприятий, что противоречит пункту 2 статьи 158 БК РФ, согласно которой распорядитель бюджетных средств обладает бюджетными полномочиями по осуществлению планирования соответствующих расходов бюджета. Отсутствие сроков исполнения программных мероприятий также нарушает принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ), принцип адресности и целевого характера (статья 38 БК РФ).

4. Итоги реализации мероприятий характеризуют показатели бюджетной, экономической и социальной эффективности. Однако в программе отсутствуют конкретные количественные параметры, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность программы.