Информация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертизы проекта постановления администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района  «О внесении изменений в постановление администрации Дядьковского сельского поселения от 15 апреля 2015 года № 52 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Текущий ремонт здания администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского района на 2015 год»

(Заключение от 10.12.2015 № 376)

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

проектом постановления планируется уменьшить общий объем финансирования программы на 327,7 тыс.руб. (с 2382,2 тыс.руб.  до 2054,5 тыс.руб.). Соответственно внесены изменения в паспорте программы в разделе «Объемы и источники финансирования программы», в раздел  текстовой части программы «Перечень и описание программных мероприятий, необходимые ресурсы, сроки реализации программных мероприятий» в таблице «Мероприятия ведомственной целевой программы «Текущий ремонт здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год, в таблице «Структура финансирования Программы», в разделе «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»  слова и цифры «2382,2» заменить словами и цифрами 2054,5».

В качестве финансово-экономического обоснования представлена пояснительная записка и копия первого листа контракта № МК 0318300001815000007-0058942-02 от 30.06.2015 г. Цена контракта 1 638 000,0 рублей. В пояснительной записке указано, что фактически израсходовано 2 054,5 тыс.руб., однако документального подтверждения целевого расходования бюджетных средств на сумму 416,5 тыс.руб. не представлено.

Выводы:

1. Установлено необоснованное расходование бюджетных средств в рамках программы на сумму 416,5 тыс.руб.