Информация

по результатам экспертизы проекта постановления администрации Журавского сельского поселения Кореновского района «О внесении изменений в постановление  администрации Журавского сельского поселения Кореновского района  от 02.12.2014 № 207 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Газификация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»

(Заключение от 15.12.2015 № 380)

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Проектом постановления предлагается  уменьшить общий объем финансирования Программы на 177,3 тыс.руб. (с 329,1тыс.руб. до 151,8 тыс.руб.).  Соответственно внесены изменения в паспорт Программы в строку «Объемы и источники финансирования Программы», раздел 5 текстовой части Программы.

Раздел 3. «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции, внести изменения в объемы финансирования следующих мероприятий:

«1.«Инженерно-геодезические изыскания по объекту «Строительство объекта части ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном от № 194 до № 182 Кореновского района Краснодарского края», уменьшить объем финансирования мероприятия на 177,2 тыс.руб. и утвердить в сумме 28,8 тыс.руб.

Финансово-экономическое обоснование представлено. Пояснительная записка  о внесении изменений в график  мероприятий по газификации жилых домов по ул.Лунева в х.Казаче-Малеванном, изменение сроков оплаты за изготовление проектно-сметной документации на май 2016 год. Приложена копия графика согласованного с главой муниципального образования Кореновский район. Мероприятие включено в ведомственную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения  Кореновского района на 2016-2018 годы» со сроком реализации 3- 4 квартал 2016 года.

«2.«Инженерно-геодезические изыскания по объекту «Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Южной и ул.Братской в станице Журавской, Кореновского района Краснодарского края» уменьшить объем финансирования мероприятия на 0,1 тыс.руб. в связи с фактическими расходами по мероприятию.

# Выводы:

1. Нарушений норм бюджетного законодательства, нормативно-правовых актов  Журавского сельского поселения Кореновского района не установлено.