ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия - проверка эффективности расходования бюджетных средств учреждениями дошкольного, школьного образования в Кореновском городском поселении при осуществлении промывки отопительных систем для подготовки к отопительному сезону 2012/2013 года.

Объекты контрольного мероприятия:

Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район.

Учреждения дошкольного, школьного образования в Кореновском городском поселении.

Цели контрольного мероприятия: проверка эффективности расходования бюджетных средств муниципальными учреждениями дошкольного, школьного образования в Кореновском городском сельском поселении Кореновского район при осуществлении промывки отопительных систем для подготовки к отопительному сезону 2012/2013 года.

Вопросы:

-Обоснованность получения в 2012 году муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад № 38 муниципального образования Кореновский район средств из районного бюджета на осуществление промывки отопительных систем для подготовки к отопительному сезону 2012/2013 года.

-Осуществление контрольных измерений протяженности отопительной системы и количества радиаторов в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад № 38 муниципального образования Кореновский район.

-Эффективное использование муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад № 38 муниципального образования Кореновский район средств из районного бюджета на осуществление промывки отопительных систем для подготовки к отопительному сезону 2012/2013 года.

Проверяемый период деятельности: 2012год.

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:

Договора на гидропромывку отопительных систем заключены ранее  доведенных бюджетных назначений в нарушение положений статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации на всех объектах кроме МДОБУ ДС № 43 МО Кореновский район.

Установлено включение не достоверных сведений в сметную документацию по протяженности тепловых сетей учреждений на всех объектах проверки. Отсутствует техническая документация подтверждающая протяженность внутренней отопительной системы на всех объектах проверки кроме МОБУ ДОД ДЮСШ №2 МО Кореновский райн и МДОБУ детский сад №24 МО Кореновский район.

Установлено включение не достоверных сведений в сметную документацию о количестве подвергшихся промывке отопительных приборов.

Установлено невыполнение комплекса работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» отдельно от системы отопления.

При проведении гидропневмопромывки отопительной системы использовались реактивы в нарушении пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Не подтверждена установка двух шаровых кранов в: МДОБУ детском саде № 6 МО Кореновский район, МДОБУ детском саде № 38 МО Кореновский район, МОАУДОД ДХТД МО Кореновский район, МОБУ СОШ № 2 МО Кореновский район, МОБУ СОШ № 20 МО Кореновский район.

Выявлены необоснованные расходы из бюджета муниципального образования Кореновский район в размере 560362,88 рублей

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия -  в Контрольно-счетную палату поступило  письма от МДОБУ детского сада комбинированного вида № 3 МО Кореновский район, МДОАУ детского сада № 11 МО Кореновский район, МДОБУ детского сада комбинированного вида № 1 МО Кореновский район, МОБУ СОШ № 2 МО Кореновский район, МДОБУ детского сада № 6 МО Кореновский район, МДОБУ детского сада № 8 МО Кореновский район, МДОБУ детского сада № 38 МО Кореновский район, МДОБУ детского сада № 24 МО Кореновский район, МДОБУ «ЦРР» детского сада № 43 МО Кореновский район, МОБУ СОШ № 3 МО Кореновский район, МДОБУ детского сада № 39 МО Кореновский район, МДОБУ детского сада комбинированного вида № 42 МО Кореновский район  «О не согласии с выявленными фактами нарушений», направлены ответы от 17.12.2012 года №473-478, №480-485 «О необоснованности возражений».

По результатам проверки составлены акты от  27.11.2012г.    № 29-49.

Предложения (рекомендации)  -  в целях устранения и недопущения в дальнейшем выявленных нарушений принять следующие меры:

Принять меры к восстановлению  в  доход бюджета муниципального образования Кореновский район суммы произведенных необоснованных расходов  в объеме 560362,88 рублей.

Не заключать договора не обеспеченные лимитами бюджетных обязательств.

Принять меры по восстановлению технической документации, а именно плана системы отопления, подтверждающего протяжённость отопительной системы в учреждениях кроме МОБУ ДОД ДЮСШ №2 МО Кореновский райн и МДОБУ детский сад №24 МО Кореновский район.

Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Направить Представления руководителям проверяемых объектов, Управлению образования администрации муниципального образования Кореновский район, информационное письмо главе муниципального образования Кореновский район, Председателю совета муниципального образования кореновский район, а также направить материалы дела в прокуратуру Кореновского района и органы МВД по Кореновскому району.

В ходе проведения контрольного мероприятия проверено соблюдение:

- Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-I «Об образовании».

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении  заказов на постановки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Приказ министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 года № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

- Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении».

# Письмо департамента строительства Краснодарского края
от 28февраля 2012 г. N 67-1116/12-01-06 «Об индексах на 1 квартал 2012 года».

- Приказ управления образования администрации муниципального образования Кореновский район от 20 августа 2012 г. № 601 «О распределении бюджетных средств».