ИНФОРМАЦИЯ

Об основных итогах контрольного мероприятия

Контрольно-счетная палата муниципального образования Кореновский район в соответствии с пунктом 2.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район на 2013 год и на основании  распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты от 28  января 2013г.  № 6-р провела контрольное мероприятие - «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования Кореновский район, а также средств, полученных бюджетом муниципального образования Кореновский район из иных источников, предусмотренных законодательством на проведение капитального ремонта на условиях софинансирования в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе №19 муниципального образования Кореновский район в 2012 году».

Цель контрольного мероприятия:

1. Обоснованность и своевременность получения в 2012 году МОБУ СОШ № 19 МО Кореновский район средств, выделенных из бюджета муниципального образования Кореновский район на проведение капитального ремонта на условиях софинансирования в МОБУ СОШ № 19 МО Кореновский район.

2. Эффективное использование МОБУ СОШ № 19 МО Кореновский район  средств, выделенных из бюджета муниципального образования Кореновский район на проведение капитального ремонта на условиях софинансирования в МОБУ СОШ № 19 МО Кореновский район.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней общеобразовательной школы № 19 муниципального образования Кореновский район.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В 2012 году общий объём расходов, утверждённых МОБУ СОШ № 19 МО Кореновский район на капитальный и текущий ремонт, составил 1377,0 тыс. рублей; доведено бюджетных ассигнований на сумму 1377,0 тыс. рублей, что составляет  100 % ассигнований предусмотренных бюджетом. Фактическое исполнение бюджета (финансирование) на капитальный и текущий ремонт МОБУ СОШ № 19 МО Кореновский район составило 1377,0 тыс. рублей, что составляет 100,00 %  от первоначально утверждённого бюджета.

2. Выделенные бюджетные средства были доведены до получателя в полном объеме, но с нарушением сроков указанных в приказе № 981 от 30.12.2011 «Об утверждении порядка предоставлении субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели».

3. При проведении капитального ремонта МОБУ СОШ № 19 МО Кореновский район имели место нарушения положений статьи 72 БК РФ, проведение конкурсных процедур и заключение договоров учреждением осуществлялось без утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

4. МОБУ СОШ № 19 МО Кореновский район нарушались договорные обязательства по срокам оплаты выполненных работ, а именно пункт 29 договора №031830000000112000140-0056537-01 от 26 мая 2012 года, срок просрочки платежа составил 44 рабочих дня.

5. При составлении дефектных актов, дефектных ведомостей по замене оконных блоков МОБУ СОШ № 19 МО Кореновский район, были неправомерно завышены объемы  работ по штукатурке поверхностей внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону (улучшение стен), на сумму 41,6 тысяч рублей. В то же время,  не включены как в дефектный акт, так и в локально-сметный расчет объемы штукатурки наружных откосов. В результате, возникла необходимость расторжения уже заключенных договоров и заключения новых договоров в  соответствии с пунктом 14 статья 55 части 2 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ.

6.Проведёнными выборочными контрольными обмерами установлено, что МОБУ СОШ № 19 МО Кореновский район необоснованно принято работ в результате завышения подрядными организациями объёмов выполненных работ на сумму 31,7 тыс. рублей, из которых 31,7 тыс. рублей или 100 % были устранены подрядчиком во время проверки.

7. Результаты проведённого контрольного мероприятия показали недостаточный контроль ответственных должностных лиц за эффективным использованием бюджетных денежных средств при проведении капитального ремонта  МОБУ СОШ № 19 МО Кореновский район.

По результатам выявленных нарушений МОБУ СОШ № 19 МО Кореновский район направлено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Инспектор

Контрольно-счетной палаты

МО Кореновский район                                                                     Ю.И.Милютин