ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия: экспертиза проекта  постановления администрации муниципального  образования Кореновский район  «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Стадион» на 2014- 2015 годы»

от 26 августа 2014 года № 123 г. Кореновск

1.1. Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального образования Кореновский район», утвержденного решением Совета муниципального образования Кореновский район от 31.05.2012 № 246,  стандартом муниципального финансового контроля «Подготовка, проведение и оформление результатов экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район»  и  Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18.06.2012 г. № 1149.

1.2. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.1 Плана работы  Контрольно-счетной палаты муниципального образования  Кореновский  район   (далее – Контрольно-счетная палата) на 2014 год.

1.3.Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект постановления администрации муниципального  образования Кореновский район «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Стадион» на 2014- 2015 годы»  (далее – проект постановления).

1.4.Объект экспертно-аналитического мероприятия: управление образования администрации муниципального образования Кореновский район.

1.5. Проверяемый период:  с 25.08.2014 г. по  26.08.2014 г.

1.6. Состав ответственных исполнителей: председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район  Л.М.Протченко.

1.7.Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 25.08.2014 г. по  26.08.2014 г.

1.8. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: оценка соответствия нормам бюджетного законодательства, нормативно-правовым актам муниципального образования Кореновский район и финансово-экономической обоснованности проекта постановления.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

Проектом постановления предлагается к утверждению ведомственная  целевая программа «Стадион» на 2014-2015 годы в рамках исполнения полномочий местного значения предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Пункт «26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района».

Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика на нарушение пункта 1.3 Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, которым предусмотрено, что ВЦП разрабатывается в соответствии с типовой формой (приложение № 1 к Положению). Паспорт программы не соответствует указанному  приложению.

Общий объем  финансирования программы предполагается 9 292,0 тысяч рублей. Источник финансирования программы – средства бюджета муниципального образования Кореновский район.

Раздел 3 текстовой части программы содержит перечень мероприятий ВЦП,  в  том числе:

Пункт 1.1. Капитальный ремонт площадки для мини-футбола стадиона МОБУ ДОД ДЮСШ№1 с объемом финансирования в 2014 году из средств районного бюджета  7 546,2 тысячи рублей. В качестве финансово-экономического обоснования представлен для обозрения локальный сметный расчет № 02-01 «На строительство мини-футбольного поля 57,85 м х 24 м».  Сроки исполнения 4 квартал 2014 – 2 квартал 2015 года.

Пункт 1.2. Капитальный ремонт площадки для баскетбола стадиона МОБУ ДОД ДЮСШ№1 с объемом финансирования в 2015 году из средств районного бюджета  1 127,8 тысячи рублей. В качестве финансово-экономического обоснования представлен для обозрения локальный сметный расчет № 02-02 «На строительство спортивных площадок (теннисной, баскетбольной и двух волейбольных)».  Сроки исполнения 1 квартал 2015 – 3 квартал 2015 года.

Пункт 1.3. Демонтажные работы с объемом финансирования в 2014 году из средств районного бюджета  439,0 тысяч рублей. В качестве финансово-экономического обоснования представлен для обозрения локальный сметный расчет № 01-01 «На  демонтажные работы».  Сроки исполнения 4 квартал 2014 – 2 квартал 2015 года.

Пункт 2. Осуществление функций строительного надзора  с объемом финансирования в 2014 году из средств районного бюджета  159,0 тысяч рублей, в 2015 году – 23 тысячи рублей. Финансово-экономического обоснования финансирования строительного надзора не представлено. Предложено проектировщиком 2,15% от сметной стоимости работ.

Перечень мероприятий соответствует  достижению целей и решению задач целевой программы.

Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы» предусматривает объем финансирования ВЦП в сумме 9050,0 тысяч рублей, что не соответствует паспорту программы.

Выводы:

1. Установлено нарушение пункта 1.3 Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

2. Установлено несоответствие раздела 5 текстовой части программы паспорту программы.

Рекомендации:

1. Привести в соответствие Программу с требованиями  Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18.06.2012 г. № 1149 в части паспорта программы.

2. Привести в соответствие паспорт программы в соответствие с текстовой частью.

3.Предоставить расчет объема финансирования строительного надзора.

Контрольно-счетная палата муниципального образования Кореновский район  не  рекомендует   к  утверждению проект постановления администрации муниципального образования Кореновский  район «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Стадион» на 2014- 2015 годы» до  выполнения рекомендаций в полном объеме.

Представить в Контрольно-счетную палату муниципального образования Кореновский район  информацию о выполнении (невыполнении)  рекомендаций  в  срок  до  28 августа  2014 года.

Представить в Контрольно-счетную палату муниципального образования Кореновский район постановление администрации муниципального образования Кореновский  район «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Стадион» на 2014- 2015 годы»   в   течение  трех рабочих дней со дня его утверждения.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Муниципального образования Кореновский район                      Л.М.Протченко